KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử: Kiểm thử xác minh chức năng của ứng dụng Windows Calculator (Chế độ Standard - Tiêu chuẩn) dựa trên tài liệu hướng dẫn sử dụng của Microsoft. Mục tiêu là đảm bảo các phép tính toán học cơ bản và các chức năng giao diện hoạt động chính xác.

b. Lịch trình dự kiến: 1 tuần.

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

  - Máy tính cá nhân (Laptop/PC) hoạt động ổn định.

  - Chuột và bàn phím đầy đủ chức năng.

b. Phần mềm:

  - Ứng dụng Windows Calculator (phiên bản 11.2307 hoặc mới hơn).

  - Hệ điều hành: Windows 10 hoặc Windows 11.

c. Nhân sự:

  - 01 Kiểm thử viên (Tester) chịu trách nhiệm thiết kế test case, thực thi và báo cáo lỗi.

d. Đào tạo:

  - Tự nghiên cứu tính năng qua mục "Help" hoặc trang hỗ trợ trực tuyến của Microsoft Calculator.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng mới cần kiểm thử:

  - Phép cộng (+): Kiểm tra độ chính xác khi cộng số nguyên và số thập phân.

  - Phép trừ (-): Kiểm tra phép trừ, bao gồm kết quả âm.

  - Phép nhân (*): Kiểm tra phép nhân các số lớn.

  - Phép chia (/): Kiểm tra phép chia thông thường và trường hợp chia cho 0.

  - Clear Entry (CE): Kiểm tra khả năng xóa số vừa nhập mà không xóa toàn bộ phép tính.

  - Clear (C): Kiểm tra khả năng xóa toàn bộ phép tính hiện tại.

  - Lịch sử (History): Kiểm tra việc lưu lại các phép tính vừa thực hiện.

b. Phương pháp kiểm thử: Kiểm thử hộp đen (Black-box testing) - Thực hiện thao tác thủ công và so sánh kết quả hiển thị với kết quả mong đợi.

4. Các tính năng không được kiểm thử

- Chế độ Scientific (Khoa học), Graphing (Đồ thị), Programmer (Lập trình viên).

- Chức năng chuyển đổi (Currency, Volume, Length...).

- Các phím chức năng bộ nhớ (M+, M-, MR, MC).

5. Các đầu ra của kiểm thử

- a. Tóm tắt kiểm thử: Báo cáo tổng hợp số lượng test case đạt/không đạt.

- b. Báo cáo lỗi: Văn bản chi tiết về các lỗi tìm thấy (nếu có) kèm các bước tái hiện.

6. Các phụ thuộc

- Hệ điều hành Windows phải hoạt động bình thường, không bị treo.

- Ứng dụng Calculator chưa bị gỡ bỏ khỏi hệ thống.

7. Tiêu chí vào/ra

- a. Tiêu chí vào: Kế hoạch kiểm thử được phê duyệt, môi trường máy tính sẵn sàng.

- b. Tiêu chí ra: 100% các trường hợp kiểm thử đã được thực thi và các lỗi nghiêm trọng (nếu có) đã được báo cáo.